竞价函

我公司拟对雅安市新型冠状病毒肺炎集中收治方舱医院改建工程电梯工程采购进行竞价，现诚邀遵守国家、地方有关法律、法规，具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加。

| 项目名称：雅安市新型冠状病毒肺炎集中收治方舱医院改建工程项目电梯工程采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称：雅安城投建筑工程有限公司 |  |  |  |
| 联系人 | 牟工 | 联系方式 | 17781610587 |
| 采购范围、要求描述 | 本次采购客梯（患者电梯兼无障碍电梯）和货梯（污物电梯）各1台，共计2台。详见清单及设计图纸文件。 |  |  |
| 供应期限、质量要求 | - 供应期限：5.20日前设备进场，进场后10天内安装完成。 2、质量要求：达到现行国家有关工程设计、施工验收规范和标准的要求合格标准。关于质量要求的详细说明见“设计施工图及技术标准和要求”。 |  |  |
| 资格条件要求 | - 条件要求：具备特种设备安装维修许可证（应附在报价文件中）。 - （二）资格要求 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次竞争投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （7）本项目参加招投标活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录 |  |  |
| 发送竞价函时间 | 时间：2022 年04月27日—2022年04月29日上午9:00-12：00；下午2：30-18：00（北京时间）。 |  |  |
| 报价要求 | 1.最高限价： 280000元（含税），报价人自主报价，报价不得超过最高限价；含税的税率须注明；报价必须按照甲方提供的竞价函及其附件要求报价，报价单位私自变更内容，甲方有权拒绝。 2.报价单（投标书）组成：（1）报价清单、（2）营业执照、（3）资质证书（如有）、（4）授权委托书（5）法人身份证复印件（6）授权委托人身份证复印件。（7）具备特种设备安装维修许可证。上述组成附件均需盖章。 |  |  |
| 报价说明 | 报价应包含电梯的设备价、包装费、材料费、运输费、搬运费、安装费、调试费、交付使用前的验收费和一年质保期内免费维修保养费等费用。 |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交时间：2022年04月30日 09时00分（北京时间），可通过 电邮 方式（电邮/微信/现场递交）方式提交。邮箱账号：mouyulin@foxmail.com 递交地点：雅安城投建筑工程有限公司，地址：雅安市雨城区和兴街1号。 |  |  |
| 付款方式 | 合同签订后3日内支付合同总价30%作为定金；在产品发货前7日内支付合同总价的50%，作为发货款。电梯安装调试完成后，在通过当地负责特种设备安全监督管理部门验收合格之日起7日内，支付至合同总价的97%，预留合同总价的3%为质保金（质保金可用银行独立保证保函进行替换，银行独立保证保函可为中标人基本账户开户行出具，也可为项目所在地“四大银行”（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）出具），质保期一年。 |  |  |
| 廉洁要求 | 要求供应商公开、公平、公正参与本次采购（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，雅安城投建筑工程有限公司将按照下列规定处理供应商： （1）已中选的，中选无效，并没收相关保证金（如有）。已签订合同的，雅安城投建筑工程有限公司有权解除合同，并没收相关保证金（如有），还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时雅安城投建筑工程有限公司可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付与我司相关合作项目的所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安城投建筑工程有限公司的一切经济及商业损失）。 （2）雅安城投建筑工程有限公司有权可通过诉讼方式向违规供方主张权利。 （3）雅安城投建筑工程有限公司有权将违规单位列入雅安城投公司的黑名单。 |  |  |